完整业务列表及后续开发方案

说明：本文档包含B2C电商MVP版本完整业务列表（含Sa-Token相关业务），同时补充后续迭代开发方案，分阶段规划功能升级、技术优化，确保项目从MVP版本平稳过渡到正式版本，兼顾业务拓展与系统性能提升。

# 一、用户相关业务（C 端 + 管理端）

用户注册（手机号 + 验证码 / 账号密码，校验手机号唯一性、密码加密存储）

用户登录、退出登录（登录校验账号状态，退出清除会话）

获取当前登录用户信息（仅本人可获取，需鉴权）

修改用户昵称、头像（需登录鉴权，校验信息合法性）

收货地址管理（增删改查、设默认，默认地址唯一，需登录鉴权）

后台：用户列表（分页、手机号搜索，需管理员鉴权）

后台：用户详情查看（仅查看，不可修改核心信息，需管理员鉴权）

# 二、商品相关业务

商品分类管理（增删改查、排序，新增校验名称唯一性，需管理员鉴权）

商品 SPU 管理（新增、编辑、上下架，分类ID一旦确定不可修改，需管理员鉴权）

商品 SKU 管理（规格、价格、图片维护，规格不可修改，需管理员鉴权）

商品图片上传（SPU主图、轮播图、SKU图片，需管理员鉴权）

C 端：商品列表（分页、按分类筛选，公开接口，无需鉴权）

C 端：商品详情页（基本信息 + SKU 规格 + 可售库存，公开接口，无需鉴权）

后台：商品上下架（批量/单个操作，同步更新SKU状态，需管理员鉴权）

后台：库存修改（入库/出库，校验操作合法性，需管理员鉴权）

# 三、购物车业务

未登录态加购（生成临时标识，关联商品，公开接口）

登录状态下添加商品到购物车（关联用户ID，自动合并未登录态购物车，需登录鉴权）

修改购物车商品数量（校验库存，超出可售库存禁止修改，需登录鉴权）

删除购物车商品（需登录鉴权）

购物车列表展示（关联商品最新信息、库存，需登录鉴权）

勾选 / 取消勾选商品（实时更新选中状态，需登录鉴权）

实时计算选中商品总价（按加入时价格计算，需登录鉴权）

# 四、订单核心业务（MVP 灵魂）

从购物车选中商品进入结算页（需登录鉴权，校验商品状态、库存）

选择收货地址（关联当前登录用户地址，需登录鉴权）

创建订单（生成唯一订单号，异步创建，需登录鉴权）

订单创建时锁定库存（Redis预扣，防止超卖，需登录鉴权）

订单列表（全部 / 待支付 / 待发货 / 待收货 / 已完成，C端仅查看本人订单，需登录鉴权）

订单详情查看（C端仅查看本人订单，需登录鉴权）

未支付订单手动取消（仅本人可操作，需登录鉴权，取消后释放库存）

超时未支付订单自动关闭（定时任务，关闭后释放库存）

关闭订单自动释放库存（同步Redis与数据库，保证数据一致）

# 五、支付业务

订单去支付（生成支付链接 / 二维码，对接微信/支付宝沙箱，需登录鉴权）

第三方支付回调（微信 / 支付宝沙箱，无需鉴权，需签名校验）

支付结果幂等处理（校验支付流水号唯一性，防止重复处理）

支付成功后修改订单状态为 “待发货”（异步通知，保证数据一致）

支付流水记录（记录支付时间、方式、金额，便于对账）

后台：支付流水查询（多条件筛选，需管理员鉴权）

# 六、库存业务

商品 SKU 库存管理（初始化、入库、出库，需管理员鉴权）

下单时预扣库存（Redis原子操作锁定，同步更新锁定库存，防止超卖）

支付成功后真实扣减库存（异步扣减，同步Redis与数据库）

订单取消 / 关闭后返还库存（异步回滚，同步Redis与数据库）

防止超卖机制（Redis预扣 + 数据库最终一致性校验）

库存查询（优先从Redis获取，无数据同步数据库，公开接口供商品、购物车调用）

# 七、运营后台订单管理

订单列表查询（多条件筛选：订单号、用户手机号、订单状态、创建时间，需管理员鉴权）

订单详情查看（查看完整订单信息、支付信息、商品明细，需管理员鉴权）

后台发货（填写物流公司 + 运单号，需管理员鉴权）

发货后订单状态改为 “待收货”（同步通知C端用户）

用户确认收货，订单变为 “已完成”（C端操作，需登录鉴权）

后台：订单状态手动调整（退款相关状态，需管理员鉴权，填写备注并记录日志）

# 八、C 端个人中心业务

个人信息展示（昵称、头像、手机号，需登录鉴权）

我的订单（各状态入口，快速筛选对应状态订单，需登录鉴权）

我的收货地址（增删改查、设默认，需登录鉴权）

关于 / 客服入口（简单页面即可，公开接口，无需鉴权）

# 九、Sa-Token相关业务（全局权限管控核心）

Sa-Token配置初始化（项目启动加载，配置Token有效期、登录策略）

登录会话管理（生成Token、维护会话，关联用户ID与设备信息）

同端互斥登录（同一账号仅允许1台设备登录，后登录拒绝）

异地登录拦截（跨设备、跨浏览器登录拦截，记录登录日志）

细粒度路由鉴权（区分公开接口、登录接口、管理员接口）

角色校验（管理员接口额外校验admin角色，禁止非管理员操作）

会话失效处理（Token过期、被踢下线，拦截请求并提示重新登录）

鉴权异常统一处理（未登录、无权限等异常，返回标准化提示）

会话日志管理（记录用户登录、登出、异地登录拦截记录，便于排查）

# 十、补充：缺失核心业务（完善MVP闭环）

用户密码管理（忘记密码、重置密码，通过手机号验证码校验）

商品分类上下架（禁用分类后，该分类下所有SPU自动下架，需管理员鉴权）

SKU状态管理（与SPU状态同步，下架SPU则对应SKU同步下架，需管理员鉴权）

支付失败处理（记录失败原因，支持重新支付，需登录鉴权）

# 十一、后续开发方案（分阶段迭代，基于MVP版本拓展）

核心原则：以MVP版本为基础，分3个阶段迭代，优先实现高频刚需功能，同步优化技术架构，兼顾用户体验、运营效率与系统性能，避免过度开发，确保每阶段迭代可落地、可上线。

## 11.1 第一阶段：V1.0版本（MVP完善版，1-2周）

目标：完善MVP核心闭环，修复已知Bug，优化基础体验，确保核心流程稳定运行，为后续拓展奠定基础。

### 11.1.1 业务功能完善

用户模块：完善密码重置流程，增加手机号验证码校验逻辑，优化注册、登录异常提示（如密码强度校验、验证码过期提示）。

商品模块：优化商品图片上传（支持批量上传、图片压缩），完善SKU规格展示（如规格组合校验，避免重复规格），增加商品详情富文本编辑功能。

订单模块：优化订单创建失败提示，增加订单创建日志，完善超时关单逻辑（支持自定义超时时间），优化订单详情页展示（增加物流信息跟踪入口）。

支付模块：对接正式微信/支付宝支付接口（替换沙箱），完善支付失败重试机制，增加支付超时提醒（C端消息提示）。

库存模块：优化库存预扣、回滚逻辑，增加库存预警功能（低于阈值时，后台提醒管理员），完善库存操作日志（记录每笔库存变动）。

Sa-Token模块：优化异地登录拦截提示，增加Token刷新机制（避免用户频繁登录），完善会话日志查询（后台可导出日志）。

### 11.1.2 技术优化

数据库：优化核心表索引（如订单表、库存表），避免查询卡顿；新增数据库备份机制（每日自动备份）。

缓存：优化Redis缓存策略（增加缓存过期时间，避免缓存雪崩），新增商品缓存预热功能（项目启动时加载热门商品数据）。

MQ：完善消息重试机制，新增死信队列（处理失败消息，避免消息丢失），增加消息监控（后台可查看消息发送/消费状态）。

接口：优化接口响应速度，增加接口限流（防止恶意请求），完善接口文档（使用Swagger生成可测试接口文档）。

## 11.2 第二阶段：V2.0版本（功能拓展版，2-3周）

目标：拓展核心业务功能，提升用户体验与运营能力，增加平台竞争力，适配更多业务场景。

### 11.2.1 新增核心业务功能

用户模块：新增会员体系（普通会员、VIP会员），支持会员等级升级（基于消费金额/订单数量），会员专属权益（如折扣、优先发货）。

商品模块：新增商品搜索功能（支持关键词搜索、模糊搜索），新增商品收藏功能（C端用户可收藏商品，需登录鉴权），新增商品评价功能（用户确认收货后可评价商品）。

营销模块：新增优惠券功能（后台创建优惠券、用户领取使用），支持满减、折扣、无门槛优惠券，新增限时活动（如限时折扣、秒杀，需结合库存管控）。

订单模块：新增退款功能（用户申请退款、后台审核、退款到账），完善售后流程（退货、换货），新增订单物流跟踪（对接物流接口，实时展示物流状态）。

运营后台：新增数据统计功能（商品销量、订单量、用户增长、支付流水统计），支持数据导出，新增运营日志（记录管理员操作记录）。

### 11.2.2 技术优化

架构：开始拆分微服务（将订单域、支付域、商品域拆分为独立微服务），引入注册中心（Nacos），实现服务注册与发现。

缓存：引入Redis集群（主从复制），提升缓存稳定性，新增本地缓存（Caffeine），优化高频接口响应速度。

安全：优化Sa-Token权限管控，新增数据权限（不同管理员可见不同业务数据），增加接口加密（敏感接口数据加密传输）。

前端：优化C端H5页面适配（适配不同手机型号），完善PC运营后台交互体验（增加批量操作、快捷搜索功能）。

## 11.3 第三阶段：V3.0版本（稳定优化版，2-3周）

目标：优化系统性能与稳定性，拓展更多实用功能，适配高并发场景，为平台长期运营提供支撑。

### 11.3.1 新增业务功能

用户模块：新增第三方登录（微信、支付宝登录），新增用户积分体系（消费、评价可获得积分，积分可兑换商品/优惠券）。

商品模块：新增多规格组合（如SKU多规格联动），新增商品批量导入/导出（后台操作），新增商品上下架定时功能。

订单模块：新增批量下单（针对企业用户），新增订单拆分功能（一个订单拆分多个物流），完善订单对账功能（后台与支付平台对账）。

运营后台：新增用户标签管理（给用户打标签，精准营销），新增活动管理（创建、编辑、结束营销活动），新增异常订单预警（自动识别异常订单，提醒管理员）。

C端：新增消息通知功能（订单状态变更、优惠券到账、活动提醒），新增个人中心账单功能（查看消费记录、积分记录）。

### 11.3.2 技术优化与架构升级

架构：完成全量微服务拆分（所有业务域拆分为独立微服务），引入网关（Gateway），实现接口统一入口、路由转发、限流熔断。

数据库：分库分表（订单表、用户表分表，减轻单表压力），引入分布式事务（Seata），保证跨服务数据一致性。

高并发：优化异步处理逻辑，增加MQ集群，提升并发处理能力；引入CDN（静态资源加速，如商品图片、前端静态文件）。

监控与运维：引入监控平台（Prometheus + Grafana），实时监控系统性能、接口响应速度、服务器状态；新增异常报警机制（短信、邮件报警）。

安全：完善防SQL注入、XSS攻击、CSRF攻击机制，定期进行安全扫描，优化密码加密方式（采用更安全的加密算法）。

## 11.4 后续开发注意事项

迭代优先级：每阶段优先开发高频刚需功能，再开发次要功能，避免功能堆砌，确保迭代质量。

兼容性：后续开发需兼容MVP版本代码，避免破坏性修改，确保升级后数据不丢失、接口可正常调用。

Sa-Token适配：新增接口需严格遵循Sa-Token鉴权规则，区分公开接口、登录接口、管理员接口，新增角色需同步更新Sa-Token角色配置。

测试：每阶段迭代完成后，需进行全面测试（功能测试、性能测试、安全测试），修复Bug后再上线。

扩展性：技术架构与业务设计需预留扩展空间，便于后续新增功能、适配更多业务场景（如多商户、跨境电商）。

# 十二、开发优先级建议

结合业务价值与开发成本，建议按以下优先级推进后续开发：

第一优先级：MVP完善版（V1.0）核心功能（支付正式接口对接、库存预警、密码重置、接口优化），确保核心流程稳定。

第二优先级：V2.0版本核心营销功能（优惠券、商品搜索、评价），提升用户粘性与运营能力。

第三优先级：微服务拆分与技术优化（V2.0技术优化），提升系统扩展性与稳定性。

第四优先级：V3.0版本功能拓展与架构升级，适配高并发与长期运营需求。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）